## Slide 1
目的
・8/7現場打合せ資料の事前確認
資料の構成
1. 上期のマイルストーン
2. 上期のスケジュール
3. 要因粒度や要因の表現方法について
4. 精度指標（Top-N精度）について
5. 要因正解データ収集依頼
6. UI要望出し
パスワード変更
離業申請
あってイッテカラ話す土盛り対策
2024/08/01

## Slide 2
1. 24年度上期マイルストーン
5W1H+Do | 内容
When | 24年度の10月から
Who | 職長、班長、ライン外の方が （第1工場 工場管理室 製品補給・部品整備課 部品整備第２係 第２職場整備課）
Where | 第一工場で
What | 集荷欠品の要因分析を
Why | トライ活用（精度検証）のために
How | 社用PC（社内のネットワークに繋いだ状態）を使って
Do | 過去のデータ※に対しては、実行できる状態
トライ用アプリが完成している（9/E）
24年度の上期のマイルストーンについて認識合わせさせてください
※下期のマイルストーンは後日相談させてください
※分析日の1日前以降のデータ

## Slide 3
2. 24年度の上期スケジュール
 |  | 7月 | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月
 |  | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❶バックエンド | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❷フロントエンド | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❸データ連携実装 | DX3部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
正解データ収集
夏
期
休
暇
整備課メンバーがトライ活用できる
❶バックエンド（要因分析機能）
正解データを用いたアルゴ改良ができている
❷フロントエンド（画面動作）
要望をもとにUIを改修できている
❸データ連携実装
データを手動で収集する必要がなく、
自動連携（バッチ連携）できている
UI要望出し
進め方協議
進め方協議
進め方整理
操作レクチャー
連携実装
UI改修
正解データ収集
要因分析アルゴ改良
目指す状態（9/E）
本日
トライ用アプリ完成（9/E）★
精度指標を定義して具体化します。この後相談させてください
反映検討
開発日程について認識合わせさせてください
後半の開発スケジュールも後で更新します

## Slide 4
エクセルで説明します
3. 要因粒度や要因の表現方法について
要因粒度や要因の表現方法について認識合わせさせてください

## Slide 5
例：N=5の場合は、正解要因が上位5個の中に含まれていれば正解
4. 精度指標（Top-N精度）について
Top-N精度：
寄与度が高い上位N個の中に、正解が含まれているかどうかを評価する指標
要因A
要因B
要因C
要因D
要因E
要因E
要因F
要因G
正解要因Bが上位5個の中に入っている
＝正解！
Nの値の設定が必要
上期は必要最低ラインの精度で考えています
N=3で正解率70%ぐらいで考えているのですが、どうでしょうか
は寄与度の大きさ
N=1は完全一致
Nが大きくなると正解の幅広がる
はじめからN=1は難易度高めな印象

## Slide 6
6. UI要望出し
全体の進め方
UI要望出し
反映検討
実装