## Slide 1
2022年３月１７日
DS部 業革AI開発室

## Slide 2
課題
課題 | 取り組み
技術検証/改良 | 要因分析結果の信頼性を評価する、アルゴリズムを改良する
UI改修 | ユースケースに合わせてUI修正する
データ連携実装 | DBからデータを

## Slide 3
トライ用アプリ開発の大日程（案）
 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
技術検証/改良 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI改修 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
データ連携実装 | DX3部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
操作レクチャー
DB連携実装
データ連携相談
UI改修
UI要望出し
UI要望出し
追加UI要望出し
正解データ収集
信頼性評価
/アルゴ改良
正解データ
収集依頼
FBもとに修正
正解データ収集
アルゴ改良
鈴木職長トライ期間
★トライ用アプリv1完成
（9/E）
★トライ終了
（1/E）
★トライ用アプリv0完成
（7/E）

## Slide 4
トライ用アプリ開発の中日程（案）
 |  | 7月 | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  | 
 |  | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
技術検証/改良 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI改修 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
データ連携実装 | DX3部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
操作レクチャー
DB連携実装
データ連携相談
UI要望出し
UI要望出し
正解データ収集
信頼性評価/アルゴ改良
正解データ
収集依頼
UI改修
正解データ収集
夏
期
休
暇

## Slide 5
正解データ収集依頼

## Slide 6
実験計画
 |  | 要因1 | 要因2 | 要因3 | 要因4 | 要因5 | 要因6 | 要因7 | 要因8
 | 要因1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要因2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要因3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要因4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要因5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要因6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要因7 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
技術調査 要件整理・定義
機能開発 機能設計 実装 認識機能連携 結合テスト
運用テスト 運用課題対応
再テスト 実証実験 不具合対応 ドキュメント整備 CI/CD整備