## Slide 1
目的
・資料の事前確認
内容
・上期のマイルストーン
・開発状況の共有
・
議題

## Slide 2
24年度上期マイルストーン
When | 24年度の10月から
Who | 職長、班長、ライン外の方が （第1工場 工場管理室 製品補給・部品整備課 部品整備第２係 第２職場整備課）
Where | 第一工場で
What | 集荷欠品の要因分析を
Why | トライ活用（精度検証）のために
How | 社用PCを使って
Do | 実行できる状態
トライ用アプリが完成している（9/E）
備忘）24年下期は予測に取り組む。下期スケジュールは10月頭で作成する予定。

## Slide 3
要因粒度（最小粒度）
要因 | 要因分析の結果（棒グラフの結果）を見た時 | 分からない粒度
➀発注かんばん数 | 在庫増に関係している → かんばん数多い 在庫減に関係している → かんばん数少ない | かんばん増減数、回収かんばん数 ※かんばん増減数は日単位でしかわからない。Activeからテーブル形式で抽出できない
➁計画組立生産台数 | 在庫増に関係している → 計画組立生産台数が少ない（控えめな計画？ 在庫減に関係している → 計画組立生産台数が多い（攻めた計画？ | 流動機種
➂組立生産稼働率 | 在庫増に関係している → 組立生産稼働率が低い（不調生産？ 在庫減に関係している → 組立生産稼働率が高い（好調生産？ | 
➃間口の充足率 | 在庫増に関係している → ？？？？？ 在庫減に関係している → 間口のキャパ越えで入庫しなかった | 
⑤部品置き場の流れ状況 | 在庫増に関係している → 部品置き場から入庫 在庫減に関係している → 部品置き場で滞留 | 
⑥定期便のモノ有無 | 在庫増に関係している → 定期便にモノがある 在庫減に関係している → 定期便にモノがない | 
⑦定期便出発 | 在庫増に関係している → 早着 在庫減に関係している → 遅れ | 
⑧仕入先便到着 | 在庫増に関係している → 早着 在庫減に関係している → 遅れ | 
⑨納入フレ （検収スタンプが怪しい） | 在庫増に関係している → 挽回 在庫減に関係している → 未納 | 
赤枠が分析で分かる要因
のイメージです
言葉の表現の確認

## Slide 4
上期スケジュール
 |  | 7月 | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月
 |  | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❶技術検証&改良 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❷UI改修 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❸データ連携実装 | DX3部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
正解データ収集
夏
期
休
暇
取り組み中
・もの革さんとの事前打ち合わせの準備
・DX3部さんとデータ連携の進め方整理
今後の予定
8/1（木）：もの革さんと事前打ち合わせ
8/6（水）：整備課メンバーと打ち合わせ
UI要望出し
依頼内容協議
進め方協議
進め方整理
操作レクチャー
連携実装
UI改修
正解データ収集
アルゴ改良
7/31（水）
本日
トライ用アプリ完成（9/E）★

## Slide 5
エクセルで説明します
UI要望出し

## Slide 6
トピック
・もの革さんとの事前打ち合わせの準備
・DX3部さんとデータ連携の進め方整理
詳細
・もの革さんとの事前打ち合わせの準備
・前回の打ち合わせのToDo
済・上期マイルストーンの明文化
済・要因粒度議論のための準備
済・UI要望出し進め方作成
・DX3部さんとデータ連携の進め方整理
・タスクの洗い出しを行った。DX3部さんにどの程度時間がかかるか確認中
課題
・
スケジュール

## Slide 7
依頼内容