## Slide 1
・絵で描くと書き直しが起こる、毎回絵を描いている、何度も流用できない

## Slide 2
24年度下期スケジュール
 | 主担当 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
企画 | もの革 |  |  |  | 
検証 | 整備課 |  |  |  | 
開発 | DS部 |  |  |  | 
3月までに効果検証まで進める
4月以降の活動については、3月までの結果を踏まえて判断していく
打ち合わせ12/6
打ち合わせ12/19
（全体検討#1）
済
現場検証
検証内容整理
検証完了
要因調査
精度検証＆改良
集欠ではなく、設計値MIN割れMAX越えをターゲットにする方向で整理する（〆：？）
ユースケース整理
お試し#1
予測関係開発（ユースケース次第）
設計値基準で要因調査可能か？ほかに要因がないか？
試しに鈴木職長がやってみる
進め方提案＆お試しでデータ取得依頼済み
鈴木職長が海外異動のため
別の方が担当する予定
データ確認など
条件フィードバック
12/9～
スケジュール
実績
現在

## Slide 4
＜背景＞
・集欠ではなく、設計値MIN割れ/MAX越えをターゲットに要因分析できるか？
・今の要因で十分なのか？
・どのくらい量できるか？※MIN割れ、MAX越えは常に複数品番で発生している
＜お試し#1＞
鈴木職長が試しにやってみる
・期間：12/9～12/13
・タイミング：昼勤〇時、夜勤〇時
・項目
・設計値MIN割れ３品番
・設計値MAX越え３品番
＜
要因調査

## Slide 5
正解データが集まらず精度検証できない件について
設計値MIN割れorMAX越え
Chart: 品番：XXXXX
| 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時
系列 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
Chart: 品番：XXXXX
| 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時
系列 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
設計値MIN割れ、MAX超え時
集荷欠品時
（出庫指示があるの在庫0で出庫できないとき）
設計値MIN割れ、MAX超え時

## Slide 6
質問メモ
# | 質問memo | 回答
1 | 在庫を管理線で管理したい理由は？ | 
2 | 現場で管理線は活用している？ | 
3 | 管理線で管理することで何ができる？ | 
4 | 管理線はアイシン独自の考え方？他社も利用している考え方？ | 

## Slide 7
期待効果
工場 | 工程 | 実施内容 | ステータス | 状況
安城第一工場 | T403 | ①データ収集 | 済 | 欠品や過多無し
 |  | ②可視化 | 済 | 
 |  | ➂かんばん適正化 | 済 | 
 | T157 | ①データ収集 | 済 | 
 |  | ②可視化 | 済 | 
 |  | ➂かんばん適正化 | 済 | 
安城第二工場 | T447 | ①データ収集 |  | 
 |  | ②可視化 |  | 
 |  | ➂かんばん適正化 |  | 
田原工場 | T320 | ①データ収集 |  | 過多による困りごとが存在
 |  | ②可視化 |  | 
 |  | ➂かんばん適正化 |  | 
その他工場 |  | ①データ収集 |  | 
 |  | ②可視化 |  | 
 |  | ➂かんばん適正化 |  | 

## Slide 8
 | My-env | 
run_main.py |  | 
main_v3.py |  | 
analysis_v3.py |  | 
forecast_v3.py |  | 
functions_v3.py |  | 
read_v3.py |  | 

## Slide 9
24年度 下期スケジュール
# | 実施事項 | 担当 | 内容 | 期限
1 | ユースケース整理 |  | ・Afterの業務フロー | 
2 | 異常ターゲット整理 |  | ・設計値MINを下回った回数？ | 
3 | 要因整理 |  |  | 
4 | データ取得条件整理 |  |  | 
5 | データ収集依頼 |  |  | 
6 | データ収集 |  |  | 
7 | 精度検証 |  |  | 
8 | 効果検証 |  |  | 

## Slide 10
在庫減に関係する要因
# | 要因（これを調べる） | データの表現（特徴量） | アクション
1 | 生産に対して発注かんばんが少ない | 発注かんばん数 < 便Ave（日量） | ＜現状確認＞ ・滞留かんばんがないか確認 ・組立の振り出しがおかしくないか確認する ＜適正化アクション＞ ・仕入先に追加発注
2 | 計画生産台数が多い | 計画生産台数 < 基準計画生産台数（中央値など） | ＜現状確認＞ ・計画変更の確認 ・内示漏れの確認 ・Activeに記録されている使用個数に間違いがないか確認する ＜適正化アクション＞ ・Active情報変更
3 | 稼働率が高い | 稼働率 > 基準稼働率（中央値など） | ＜現状確認＞ ・顧客フレ10%超えてないか確認する ＜適正化アクション＞ ・超えている場合、追加残業を打診して入庫作業をする
4 | 西尾東or部品置き場で滞留している | 入庫かんばん数 < 入庫予定かんばん数 | ＜現状確認＞ ・部品置き場にモノがあるか確認する ＜適正化アクション＞ ・モノがある場合、入庫作業を手伝う ・モノがない場合、西尾東BCに確認する
5 | 未納 | 検収かんばん数 < 発注かんばん数 | ＜現状確認＞ ・仕入先のだんまり未納を確認する ・在庫リミットの計算 ・仕入先の到着遅れを確認する
6 | 仕入先便の到着遅れ | 便ダイヤに対して検収タイムスタンプが2時間以上遅れているか | ＜現状確認＞ ・事前に仕入れ先から遅れますFAXがなかった確認する
7 | 定期便の出発遅れ | 便ダイヤに対しての遅れ時間 | （天変地異でも起こらない限り発生しない）
8 | 自動ラックのキャパが一杯で入庫できない | 充足率が1なら、キャパオーバーで1、そうでないなら0 | ＜現状確認＞ ・日量を大幅に超えているものがないか確認する（品番のバランスがおかしくないか確認する） ・基準在庫の確認 ・モノあり欠品の確認
20240828定例で議論
Notes: ・集荷欠品→設計値MINを下回るで要因も変わるか？
・各要因10件以上欲しい（トラック遅れなどはめったに発生しないと思うが）

## Slide 11
【トライ版】在庫リミット計算
# | 内容
機能 | 工場内在庫と納入実績をもとに、在庫リミットを自動算出する ○○時間先まで計算する？
期待効果 | 集荷欠品時の異常処置工数12分削減
使用条件 | 実行できる時間：実行日の1日前以前

## Slide 12
【トライ版】在庫予測
# | 内容
機能 | 
期待効果 | 
使用条件 | 実行できる時間：実行日の1日前以前

## Slide 13
・要因
・データで表現できるか
・アクションに紐づくか？
在庫増に関係する要因

## Slide 14
発注がある/発注がない
生産に対して発注が多い/生産に対して発注が少ない

## Slide 15
発注かんばん数
納入フレ数
仕入先便到着時間
定期便積載かんばん数
定期便到着時間
入庫数
部品置き場の滞留数
出庫数
計画組立生産台数
稼働率
間口の充足率
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
解析窓
間口の充足率が高いと、入庫が後回しにされる
在庫増減数
〇分析テーマ
ある時間の在庫増減数を原因を調べたい
★「在庫」ではなく、「在庫増減数」に注目しているのがポイント
在庫は過去の値の累積で決まる。
増減数を見ることで過去を切り離して分析することができる
8/11の10時-15時の間に在庫10個減少したのはなぜ？
★どのくらいの時間幅を対象にすべきか
品番毎に違う
now
best_range_order
window

## Slide 17
過多原因、共通品番じゃない？

## Slide 18
同受入、同品番

## Slide 19
end_hours_ago
start_hours_ago
=best_range_end_order
52
51
5
0
Timelag = best_range_start_order + best_range_end_order)/2

## Slide 20
now
archive
now
now
now
now
Start_data_archive
end_data_archive