## Slide 1
生革部さんのやりたいことの合意
今後のスケジュールの合意（いったん金曜までに何を出すのか）
打合せの目的

## Slide 2
案）品番の代わりに発見する要素の組み合わせ毎に影響する因子を出そうと思っています
発見する要素を計16パターンに分類する
①LT設計値と前週実績LTの差分：正or負
②前週実績LTと今週実績LTの差分：正or負
③在庫量設計値と前週週在庫量の差分：正or負
④前週在庫量と今週在庫量の差分：正or負
※下のやり方のように、品番毎に影響度を求める（色塗りを出す）ためには、品番毎にデータを分けて入れる必要があります。その場合、データの数=週の数になるので、2ヶ月でも8データしか存在しません（データ数が少ない）。また、収容数などの同じ品番で同じ値になる項目の影響度が出せなくなる（同じ品番だと同じ値になる）ので、品番毎に下のような影響度を出すこと難しいと考えています
生革部さんのやりたいことの合意：AI在庫適正化画面の検証
それぞれの影響する因子で確率分布を計算する
最大確率値
≒影響度
関係がない場合、平坦
手元のデータ構造を理解し、特徴を見つけられた
特徴的な変数を数理的にモデル化し、新たな未知のデータに適用する
生革部さんと
議論
今週はここまで
発見する 要素 | 仕入先 | 基準在庫日数 | 基準在庫枚数 | 使用工程
パターン1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3
パターン2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5
パターン3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6
… | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6
今週のアウトプットイメージ

## Slide 3
生革部さんのやりたいことの確認：概要
STEP１：「発見する要素」と「影響する因子」の関係性を調べる（今週の活動）
STEP２：特徴的な変数をモデル化し影響度を調べる
実績在庫数と
設計値の差分
仕入先
基準在庫日数
基準在庫枚数
使用工程
収容数
かんばん増減数
…
実績在庫数と
設計値の差分
仕入先
基準在庫日数
基準在庫枚数
使用工程
収容数
かんばん増減数
…
◇生革部さんのやりたいこと（DS部の認識）
・影響する因子の影響度が知りたい（自動で発見）
・過去のデータから将来の予測？
「発見する要素」と「影響する因子」の相関を調べる
影響度
相関
目的変数
説明変数
精度を高めるために、
必要な変数と不要な変数
を洗い出す必要がある
今までの活動の変更点：
データの種類の増加
追加
追加
必要な変数を洗い出す
（手元のデータ構造を理解し、特徴を見つけられた）
LTなどは紙面の都合で省略

## Slide 4
 | 11/9（木） | 11/10（金） | 11/11（月） | 11/12（火） | 11/13（水） | 11/14（木） | 11/15 （金） | 11/17 （月） | 11/18 （火） | 11/19（水）
データ収集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日付 | 内容 | その他
11/8（水） | プログラミング | ■全体の定例について 今後の進め方について、DS部の理解と生革部さんの認識にズレがあり、想定より認識合わせに時間がかかっている 次回の打合せでは、生革部さんのやりたいことの実現性について共有議論する会にしたいと思っているのでキャンセルしようと思っています 安田さん：2週間打合せを伸ばすのが難しければ来週に次回の全体打合せを設定したいです。
11/9（木） | プログラミング（予備） | 
11/10（金） | ★分析報告書作成＆提出 | STEP1の結果（発見する要素と影響する因子の関係）を共有 ※報告書の提出が定時後になるかもしれないです
11/12（火） | 打合せで次のアクションを検討 | STEP1の結果踏まえて、今後の進め方を考える シナリオ１：STEP2 シナリオ２：再度STEP1（データの追加/表現の変更）
11/14（木） | 打合せで次のアクションを検討 | 
11/18（火） | ーー | 
11/19（水） | 全体定例 | 

## Slide 5
生革部さんのやりたいことの確認：今後の進め方
日付 | 内容 | その他
11/8（水） | プログラミング | ■全体の定例について 今後の進め方について、DS部の理解と生革部さんの認識にズレがあり、想定より認識合わせに時間がかかっている 次回の打合せでは、生革部さんのやりたいことの実現性について共有議論する会にしたいと思っているのでキャンセルしようと思っています 安田さん：2週間打合せを伸ばすのが難しければ来週に次回の全体打合せを設定したいです。
11/9（木） | プログラミング（予備） | 
11/10（金） | ★分析報告書作成＆提出 | STEP1の結果（発見する要素と影響する因子の関係）を共有 ※報告書の提出が定時後になるかもしれないです
11/12（火） | 打合せで次のアクションを検討 | STEP1の結果踏まえて、今後の進め方を考える シナリオ１：STEP2 シナリオ２：再度STEP1（データの追加/表現の変更）
11/14（木） | 打合せで次のアクションを検討 | 
11/18（火） | ーー | 
11/19（水） | 全体定例 | 

## Slide 6
生革部さんのやりたいことの合意：データの作り方について
全品番の○月のデータ
（かんばん単位）
全品番の○月のデータ
（週単位？）
LT設計値と前週実績LTの差分
前週実績LTと今週実績LTの差分
在庫量設計値と前週週在庫量の差分
前週在庫量と今週在庫量の差分
かんばん単位のLT
変更点
質問したいこと
Q.LT=検収〜回収LTでよかったでしょうか
Q. 週単位でよかったでしょうか。週単位をイメージしている理由はありますか。
Q. 在庫量＝順立装置の在庫量でしょうか
Q. 週在庫量は週の在庫量で考えていますがよかったでしょうか
発見する要素の作成
追加
修正
影響する因子の作成
■影響する因子
仕入先
基準在庫日数
基準在庫枚数
使用工程
収容数
箱種
パレット
トラック便設計値
トラック便遅れ設計値
組立生産数（日量数）
SA？？
組立稼働率（実績）
順立装置稼働率（実績）
FINALの稼働率
かんばん増減枚数
★青色は不明点あり
確認したい
Q. 影響する因子は上でよかったでしょうか
Q. パレットとは何でしょうか、データはありますでしょうか、箱に紐づいて決まりますか
Q. トラック便設計値はかんばんサイクルA-Bでよかったでしょうか
Q. トラック便遅れ設計値とは何でしょうか
Q. 組立稼働率（実績）はデータで吸い出せますでしょうか。
IT生産管理版※を開いて、1日ずつ手動で確認する以外の方法があれば知りたいです
Q. 順立装置稼働率（実績）を計算する方法を教えて頂きたいです。
Q. FINALの稼働率はデータでありますか
Q. かんばん増減枚数について確認したいです。
発注されて回収されていないかんばんの数を数えればいいでしょうか
追加
before
after

## Slide 7
今週のスケジュールについて
今後のスケジュールの合意（いったん金曜までに何を出すのか）
日付 | 内容 | その他
11/7（火） | データ集め | 
11/8（水） | プログラミング | ■全体の定例について 今後の進め方について、DS部の理解と生革部さんの認識にズレがあり、想定より認識合わせに時間がかかっている 次回の打合せでは、生革部さんのやりたいことの実現性について共有議論する会にしたいと思っているのでキャンセルしようと思っています 安田さん：2週間打合せを伸ばすのが難しければ来週に次回の全体打合せを設定したいです。
11/9（木） | プログラミング（予備） | 
11/10（金） | ★分析報告書作成＆提出 | 
11/12（火） | 打合せで次のアクションを検討 | 再度今後の進め方を考える

## Slide 8
Appendix（以下、前回打ち合わせ資料）

## Slide 9
B
関係する因子は？
かんばん数
便振れ
在庫数
LT
調達に報告
対策方法は？
問題
ーーー
調達が仕入先を指導
関係する因子（影響度）がわからないので、最初の対策の１歩すら歩めない
根本的な原因分析は現場で関係する因子が明確にできるようになった後。今は根本的な原因を重視していない？
DS部の認識
DS部の認識
その根本的な原因は？
設計値を上回る
設計値を下回る
仕入先に問題がある場合
あるべき姿：現場側で適正化活動を維持管理できるようにしたい。
現状：現場が適正化活動をできていないことを問題として認識できていない。（現状は適正化活動を定期的にできていない）
午前中納入集中
昼勤夜勤の交代時間を反映できていない
個々の根本的な原因が分からないと、最適な対策ができない
根本的な原因は？
問題点：現場は忙しいため、分析をする余裕がない。
生革部さんの認識（DS部の理解）
関係する因子から、具体的な対策を打つ
案）個々の根本的原因（異常の種類）に対して、最適な対策を打つ
○○に問題がある場合
○○する
振り返り：前回の話を絵で整理したもの
関係する因子をツールにより自動で明確化
関係する因子は？
ダイヤを修正する
….
なぜそうなるのか？そうなった原因がわからないと、関係する因子が分からない、対策を打てないと考えているので、要因を細分化したい
別案）人間の判定・予測結果を学習させ、人間と同様の判定・予測を自動で行う（別スライド）
強引に求めるなら、
メモ
2列目までのイメージ。品番毎の傾向、どの指標に着目すればいいかまで。整備室が後は考える。分かっても対策打てないと困るので、個々の根本的な原因を見つけという思いがある。2列目までやって、在庫数、LTから変数を限定する
P中心になるとなかなか作業が進まない
ベイジアン
それぞれの品番でやるとどうなる？
異常のパターンで分ける？
2列目の変数を増やす
在庫数入れる。異常の上昇、減少パワーん分け

## Slide 10
2. 生革部の解決策を実現する想定プラン
  解決策：AI・データサイエンスを活用し、かんばん情報を入力したら在庫過多・欠品の要因が短時間で分かる
    ただ以下のような場合は現状のAIやデータサイエンスでは難しい
    ①時間を掛けても（10年、100年とか掛けても）分析できないもの
    ②人間の判定・予測結果を学習できないもの
想定プランが大きく２つあります
A. データを追加するor問題を細分化して、解ける問題にしてから、判定・予測を自動で行う
  開発ステップ：
  １、問題に対する相関を分析し因子を洗い出す ⇒ 有用な因子が出れば分析終了。今のデータ/問題設定でOK
  ２、データを追加するor問題を細分化して因子を洗い出す（ドメイン知識や詳細データ分析が必要）
  （３、要因が明確化できたモデルを使って要因判定”できる“モデルを作成する）
B. 人間の判定・予測結果を学習させ、人間と同様の判定・予測を自動で行う
  開発ステップ：
  １、人間の判定・予測結果の学習データを作成する
  ２、学習データにてAIモデルを学習させ、自動で判定・予測するモデルを作成する
解ける問題になっていない、データに原因因子がないなど
正解の結果（学習データ）がないなど

## Slide 11
B
関係する因子は？
かんばん数
便振れ
最終的に使うのは現場の方が使うイメージ。忙しいので使う時間がない。現場の分析工数が減り、工場側で適正化活動でできるようにさせたい。今は適正化活動できるようになっていない、現状定期的にできていない。
問題を問題として認識できていない。安全在庫分を確保できていないなどのグレー異常は現場も認識できていない。今は改善できていない。現場の意識はこれから。今は室長などと将来の姿を話している。整備室のこうあるべきを考えている
仮置き場で溢れる、想定する在庫より大きい。それは工場が維持管理できるようにすべき。スタッフに伝える、調達に伝わる、仕入先に指導が入る、今は最初の一歩すら歩めていない。
今はトラックの便振れの寄与度も分からない。計画の変更はその先の話
在庫数
LT
影響度
問題を発見
調達に報告
対策方法は？
問題
その原因は？
ーーー
仕入先に指導
安全在庫分を確保できていないなどのグレー異常は現場も認識できていない
関係する因子がわからないので、最初の１歩すら歩めていない
根本的な原因分析は現場で関係する因子が明確にできるようになった後。今は根本的な原因を重視していない？
DS部の認識
DS部の認識
その原因は？
ここが分かっても、具体的な対策に繋がらないことを懸念
今はここの影響度も分からない
現場は問題を問題として認識できていない
設計値を上回る
設計値を下回る
影響度
仕入先に問題がある場合
現状を知りたい
現状が分からない
あるべき姿：現場側で適正化活動を維持管理できるようにしたい。
現状：現場が適正化活動をできていないことを問題として認識できていない。（現状は適正化活動を定期的にできていなく、将来のあるべき姿を検討している状況）
安田さんメモ）
まずは問題として認識してくださいになる。ほんとうに問題なの？
基準を下回って対処するフローがあるなら、問題無い？
グレー異常は問題ではない？実害がないなら問題ではない？
今おこっている問題はなにか？（仮置き場で溢れる）
分析と対策を繰り返し回す必要はない？
午前中納入集中
昼勤夜勤の交代時間を反映できていない
….
根本的な原因が分からないと、最適な対策ができない
根本的な原因は？
問題点：現場は忙しいため、分析をする余裕がない。
生革部さんの認識
関係する因子をツールにより自動で明確化
個々の根本的原因に対して、最適な対策を打つ
実害がないのであれば、問題ではない？今起こっている問題から優先的にやるべき？

## Slide 12
B
関係する因子は？
かんばん数
便振れ
在庫数
LT
関係する因子は？
調達に報告
対策方法は？
問題
ーーー
調達が仕入先を指導
安全在庫分を確保できていないなどのグレー異常は現場も認識できていない
関係する因子がわからないので、最初の１歩すら歩めていない
根本的な原因分析は現場で関係する因子が明確にできるようになった後。今は根本的な原因を重視していない？
DS部の認識
DS部の認識
その根本的な原因は？
今はここの影響度も分からない
現場は問題を問題として認識できていない
設計値を上回る
設計値を下回る
仕入先に問題がある場合
あるべき姿：現場側で適正化活動を維持管理できるようにしたい。
現状：現場が適正化活動をできていないことを問題として認識できていない。（現状は適正化活動を定期的にできていなく、将来のあるべき姿を検討している状況）
安田さんメモ）
まずは問題として認識してくださいになる。ほんとうに問題なの？
基準を下回って対処するフローがあるなら、問題無い？
グレー異常は問題ではない？実害がないなら問題ではない？
今おこっている問題はなにか？（仮置き場で溢れる）
分析と対策を繰り返し回す必要はない？
午前中納入集中
昼勤夜勤の交代時間を反映できていない
個々の根本的な原因が分からないと、最適な対策ができない
根本的な原因は？
問題点：現場は忙しいため、分析をする余裕がない。
生革部さんの認識
関係する因子をツールにより自動で明確化
個々の根本的原因に対して、最適な対策を打つ
実害がないのであれば、問題ではないと思い、仮置き場のモノの溢れに着目
ここが分かっても、具体的な対策に繋がらないことを懸念
現状、相関が見えないので、問題を細分化して因子を洗い出すことが必要
➀異常の分類が必要
➁教師データが必要
○○に問題がある場合
○○する

## Slide 13
生革部が考えている問題及び解決策の確認
  問題：日々発生している在庫過多・欠品（仕入先事情除く？）の要因分析に時間が掛る
  解決策：AI・データサイエンスを活用し、かんばん情報を入力したら在庫過多・欠品の要因が短時間で分かる
生革部の解決策を実現する想定プラン
  A案）データを追加するor問題設定を細分化する（異常の詳細を分ける）
  B案）人間の予測判定結果のデータを作成する
想定プランのメリットとデメリット
DS部の懸念点と確認したいこと
  解決策が実現できても実効果が出ないことを懸念
共有：今後の活動についてのDS部の考え（仮）

## Slide 14
1. 生革部が考えている問題及び解決策の確認
  問題：日々発生している在庫過多・欠品（仕入先事情除く？）の要因分析に時間が掛る
  解決策：AI・データサイエンスを活用し、かんばん情報を入力したら在庫過多・欠品の要因が短時間で分かる
  解決策に対するDS部の理解
    入力：実績のLTや在庫量 → AIなど → 出力：在庫状態に影響する因子、影響度
AI・データサイエンスを活用して分析作業を効率化したい。改善策を検討する判断材料にしたい。現場ではなく、生革部の分析を対象にしている
最終的に使うのは現場の方が使うイメージ。忙しいので使う時間がない。現場の分析工数が減り、工場側で適正化活動でできるようにさせたい。今は適正化活動できるようになっていない、現状定期的にできていない。
問題を問題として認識できていない。安全在庫分を確保できていないなどのグレー異常は現場も認識できていない。今は改善できていない。現場の意識はこれから。今は室長などと将来の姿を話している。整備室のこうあるべきを考えている
仮置き場で溢れる、想定する在庫より大きい。それは工場が維持管理できるようにすべき。スタッフに伝える、調達に伝わる、仕入先に指導が入る、今は最初の一歩すら歩めていない。
今はトラックの便振れの寄与度も分からない。計画の変更はその先の話
Input：品番毎
発見する要素
の組み合わせ毎にデータ分ける

## Slide 15
  解決策：AI・データサイエンスを活用し、かんばん情報を入力したら在庫過多・欠品の要因が短時間で分かる
3. 想定プランのメリットとデメリット
 | メリット | デメリット | 備考
A. データを追加するor問題を細分化して、解ける問題にしてから、判定・予測を自動で行う | ・問題とその要因を明確にできる（現象のメカニズムが分かり、説明性が高いモデルを作ることが可能。その後の施策の検討に役立ちやすい） | ・必要なデータを追加するには問題が発生するメカニズムがわかってないといけない、調べないといけない ・問題を細分化する（異常の種類を分ける）場合、上記の解決策とマッチしない。 | ・現状のデータでは相関が見える因子が無い（ベイジアンネットワークで因子見えず）ため、追加のデータもしくは問題の細分化が必要。ドメイン知識が必要になるので、データのみで実現することが難しい印象
B. 人間の判定・予測結果を学習させ、人間と同様の判定・予測を自動で行う | ・人間の同様の判定予測を行える | ・人間の判定・予測結果のデータを作成する必要がある ・人間の誤判定を学習する可能性がある | 

## Slide 16
解決策：AI・データサイエンスを活用し、かんばん情報を入力したら在庫過多・欠品の要因が短時間で分かる
解決策が実現できても実効果が出ないことを懸念
聞きたい事）
上記解決策を実現できるとどんな実効果があるか分かると、
具体的にどういう活動が必要か（異常の種類を絞るのかなど）判断できると思っています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メモ
A案）データを追加するor問題を細分化して、解ける問題にしてから、判定・予測を自動で行う
・必要なデータがある場合、追加のデータ取得環境が必要な場合もある
・数値上異常に見える現象を細分化する場合、上記解決策とマッチしないかもしれない
B案）人間の判定・予測結果を学習させ、人間と同様の判定・予測を自動で行う
・人間の判定・予測結果のデータを作成する必要がある
4. DS部の懸念点

## Slide 17
分析開発を、次の２ステップで進めます。
参考）DS部が考えていた進め方
STEP2：AIモデルの開発
STEP1（AIモデル開発のための）データ分析
目的設定
仮説立て
データ分析
目標設定
モデル設計
モデル評価
システム開発
その“要因”に対する最善な対策及び目標を設定
施策を実施するために
必要なAIモデルを開発する
取り組み例
・工程設計段階で異常発生させない設計ツール
・実績データから異常を短時間に検知するモデル
在庫の異常に関わる “要因”を推定する
取り組み状況
・現状のデータから明確な要因は分からない
・データを詳細分析して要因を明確化中
自動順立装置を導入することにより、各工場のスペース削減を行う必要があるが、安城第1の現状は仮置き場等で狙い通りのスペースあ削減になっておらず、各工場のスペース削減ができるか不透明。
安城第1にて在庫が異常になっている要因を特定して各工場のスペース削減のめど付けをする。
現在

## Slide 18
生革部が考えている問題及び解決策の確認
  問題：日々発生している在庫過多・欠品（仕入先事情除く？）の要因分析に時間が掛る
  解決策：AI・データサイエンスを活用し、かんばん情報を入力したら在庫過多・欠品の要因が短時間で分かる
生革部の解決策を実現する想定プラン
  現状のデータでは相関が見える因子は無い（ベイジアンネットワークなどで因子見えず）
  ２つの想定プラン。A案）データを追加するor問題設定を細分化する（異常の詳細を分ける）、B案）人間の予測判定結果のデータを作成する
想定するプランを実現させるデータとステップ
  問題を細分化する場合、過去に発生した異常の種類をドメイン知識を活かして細分化。細分化された異常種類より関係のある因子を明確化。要因が明確化できたモデルを使って要因判定するモデルを作成する
  人間の判定・予測結果を学習させ、人間と同様の判定・予測を自動で行う
DS部の懸念点
  問題及び問題を解決したときの実効果が見えておらず、生革部が想定する解決策実施が必要かわ分からない。解決策が実現できても実効果が出ないことを懸念
共有：今後の活動についてのDS部の考え（仮）